MicroLearn — Orchestrateur AutoML par microservices

✅ Organisation de l'équipe (4 personnes — mode Startup 🧠🚀)

| Rôle | Nom | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Tech Lead / Architecte | Personne A | Architecture microservices, Git, CI/CD, Docker, orchestrateur, API Gateway |
| Data & ML Engineer | Personne B | ModelSelector, Trainer, HyperOpt, MLflow, PyTorch Lightning, Optuna |
| Full-Stack & DevOps | Personne C | Dashboard React, Docker, NATS, MinIO, PostgreSQL, déploiement |
| MLOps & QA / Documentation | Personne D | Tester chaque microservice, Postman, SonarQube, Selenium, rapport, Trello, pipeline YAML |

Chaque membre doit livrer un microservice fonctionnel + API docs + tests.

✅ Structure Trello Recommandée (Pro 🧑‍💻)

Listes à créer :

- Stories (User Stories)

- À faire

- En cours

- Tests

- Terminé

- Validé (par prof) 🎓✅

Partagez le tableau avec les profs :
O.ouedrhiri@emsi.ma — H.Tabbaa@emsi.ma — lachgar.m@gmail.com

✅ User Stories (à mettre dans Trello)

| ID | User Story |
| --- | --- |
| US01 | En tant que Data Scientist, je veux upload un dataset & nettoyer les données |
| US02 | Je veux choisir un pipeline de preprocessing via YAML |
| US03 | Je veux une liste de modèles auto-sélectionnés |
| US04 | Je veux entraîner plusieurs modèles en parallèle |
| US05 | Je veux optimiser les hyper-paramètres automatiquement |
| US06 | Je veux évaluer les modèles & comparer les métriques |
| US07 | Je veux déployer le meilleur modèle via API |
| US08 | Je veux voir les rapports et métriques via dashboard |

✅ Décomposition des Microservices & Attribution

| Microservice | Tech | Responsable |
| --- | --- | --- |
| DataPreparer | FastAPI + Pandas + PostgreSQL + MinIO | Personne D |
| ModelSelector | Scikit-learn + PyCaret | Personne B |
| Trainer | PyTorch Lightning + Ray + MLflow | Personne B |
| Evaluator | scikit-learn + Plotly | Personne A |
| HyperOpt | Optuna + Redis + FastAPI | Personne B |
| Deployer | TorchServe + Flask + Docker | Personne C |
| Orchestrator | Node.js + NATS + Redis | Personne A |
| Dashboard | React + D3.js + Chart.js | Personne C |

✅ Deliverables & Structure GitHub

📂 MicroLearn/
┣ 📁 services/
┃ ┣ data-preparer/
┃ ┣ model-selector/
┃ ┣ trainer/
┃ ┣ evaluator/
┃ ┣ hyperopt/
┃ ┣ deployer/
┣ 📁 orchestrator/
┣ 📁 dashboard/
┣ 📁 docs/
┣ docker-compose.yml
┣ README.md (diagrammes + instructions)

✅ Sprint Planning (Méthode Agile)

| Sprint | Durée | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1 semaine | Setup Git, Docker, Trello, base architecture |
| Sprint 2 | 2 semaines | DataPreparer + ModelSelector + HyperOpt |
| Sprint 3 | 2 semaines | Trainer + Evaluator |
| Sprint 4 | 1 semaine | Deployer + Dashboard |
| Sprint 5 | 1 semaine | Tests, rapport final, présentation |

✅ Outils obligatoires

| Catégorie | Outil |
| --- | --- |
| CI/CD | GitHub Actions |
| Containerisation | Docker + docker-compose |
| Logs + ML tracking | MLflow |
| Tests API | Postman / Newman |
| Documentation | Swagger / OpenAPI |
| Logs + Metrics | Grafana (optionnel) |
| Gestion projet | Trello + Notion (optionnel) |

✅ Présentation Finale — Points clés 🎤

- Architecture microservices

- APIs documentées

- Pipeline ML automatisé

- Support GPU (même si simulation)

- Versionnage + logs + métriques

- Dashboard visuel

- Démo live 🚀

🎁 Bonus pour impressionner les profs

Ajouter :

- ✅ JWT Authentication + Gateway

- ✅ Load balancing (NATS events)

- ✅ Auto-scaling (docker-compose scale)

- ✅ Notebook démonstratif

- ✅ PDF Rapport + vidéo 5 minutes

Cahier des charges — MicroLearn : Orchestrateur AutoML par microservices

Document cadre pour le développement, validation et livraison du projet de groupe (4 personnes). Contient le périmètre, exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles, livrables, planning high-level, critères d’acceptation, rôles recommandés, risques et checklist Trello.

1. Contexte et objectif

Contexte : automatiser et distribuer l’exploration de modèles ML via une plateforme modulaire composée de microservices (prétraitement, sélection, entraînement, évaluation, optimisation, déploiement, orchestration, dashboard).
Objectif principal : fournir une plateforme reproductible et scalable permettant à un data scientist de composer des pipelines AutoML via API/YAML, lancer des entraînements parallèles (GPU possible), comparer les performances et déployer les modèles.

2. Périmètre fonctionnel (ce qui sera livré)

- API d’ingestion & DataPreparer

  - Upload CSV/JSON, validation schéma, nettoyage, encodage, normalisation.

  - Pipeline prétraitement définissable via YAML/JSON.

  - Stockage dataset brut (MinIO) et dataset préparé (PostgreSQL).

- ModelSelector

  - Analyse du dataset (type de problème, cardinalités) et proposition de modèles candidats (ex. XGBoost, RF, SVM, CNN).

  - Endpoint /select?metric=... retournant liste de modèles + raisons.

- Trainer

  - Entraînement parallèle des modèles sélectionnés (orchestration GPU simulée si pas de GPU).

  - Checkpoints exportés vers MinIO, suivi des hyperparamètres via MLflow.

  - Endpoint /train?model=...&data_id=....

- HyperOpt

  - Recherche d’hyperparamètres (Optuna) avec logs d’essais dans PostgreSQL.

  - Fonctionne isolé ou piloté par Trainer.

- Evaluator

  - Évaluation multi-métriques (AUC, F1, RMSE...) et génération de rapports (courbes ROC, matrices de confusion).

  - Stocke résultats dans PostgreSQL et artefacts visuels sur MinIO.

- Deployer

  - Packaging du modèle en endpoint REST (TorchServe/Flask) et export en conteneur.

  - Gestion metadata de déploiement.

- Orchestrator

  - Exécution asynchrone de pipelines définis en YAML : /pipeline/execute + /status/:id.

  - Notification via webhooks, journalisation des états (Redis).

- Dashboard

  - UI React affichant runs, comparaisons, téléchargement de modèles, filtres par métrique.

  - Auth basique (professeurs + users), export de rapports.

3. Exigences non-fonctionnelles

- Modularité : chaque service en repo séparé, communication via REST et messages NATS.

- Conteneurisation : Docker pour chaque service ; docker-compose pour dev.

- Observabilité : logs structurés, MLflow pour tracking, erreurs journalisées.

- Reproductibilité : versionnage des datasets, modèle et params (FAIR ML).

- Sécurité basique : auth simple JWT, accès MinIO/DB restreint.

- Scalabilité : architecture pensée pour scale horizontal (stateless services).

- Portabilité : instructions pour exécution locale + cloud (README + docker-compose).

- Tests : tests unitaires pour logique, tests d’intégration pour APIs, tests end-to-end minimum.

4. Contraintes techniques / technologies proposées

- Langages : Python (services ML), Node.js (orchestrator), React (dashboard).

- Bases : PostgreSQL, Redis.

- Stockage artefacts : MinIO.

- Orchestration évènements : NATS.

- Entraînement distribué : Ray + PyTorch Lightning / scikit-learn selon modèle.

- Hyperopt : Optuna + Redis.

- Tracking : MLflow.

- Conteneur : Docker. CI/CD : GitHub Actions (templates).

- Visualisations : Plotly / Chart.js / D3.js.

5. Rôles & responsabilités (répartir entre 4 personnes)

- Architecte / Orchestrator (A) : conception infra, Node.js, NATS, API Gateway, CI.

- Data/ML Engineer (B) : ModelSelector, Trainer, HyperOpt, MLflow.

- Backend & Storage (C) : DataPreparer, MinIO, PostgreSQL, Evaluator API.

- Frontend / DevOps / QA (D) : Dashboard React, déploiement Deployer, tests, documentation, Trello.

Chaque membre doit livrer un service complet + README + tests + Postman collection.

6. Livrables

- Repos git pour chaque microservice + monorepo orchestration.

- Dockerfiles & docker-compose dev.

- Trello board partagé (Stories, À faire, En cours, Tests, Terminé, Validé).

- Documentation technique (README, diagrammes architecture, OpenAPI/Swagger).

- Démo vidéo 5–7 min + rapport PDF (5–10 pages).

- Présentation slides pour soutenance (10–12 slides).

7. Planning (proposition agile, 7 semaines)

- Semaine 0 (Kickoff) : setup GitHub, Trello, conventions, diagramme d’architecture, partage avec profs.

- Sprint 1 (S1) : DataPreparer minimal + stockage, API upload, tests.

- Sprint 2 (S2) : ModelSelector + catalogue modèles + simple selection.

- Sprint 3 (S3) : Trainer (single node) + MLflow tracking.

- Sprint 4 (S4) : HyperOpt + Evaluator + rapports.

- Sprint 5 (S5) : Deployer + Orchestrator intégration YAML.

- Sprint 6 (S6) : Dashboard + intégration end-to-end + tests.

- Semaine finale : Stabilisation, docs, démo, livrables.

8. Critères d’acceptation (exemples)

- Upload d’un dataset → DataPreparer retourne data_id et dataset préparé stocké en PostgreSQL.

- /select retourne ≥3 modèles pertinents pour un dataset simple (classification).

- Lancement d’un pipeline YAML déclenche successivement DataPreparer → Trainer → Evaluator → Deployer (ou produce clear status).

- Dashboard liste les runs avec métriques et permet télécharger un modèle.

- Tests unitaires ≥60% couverture sur code critique ; CI exécute tests et lint.

9. Tests & QA

- Tests unitaires (pytest / jest).

- Tests d’intégration (docker-compose + scripts) pour chaîne complète.

- Tests end-to-end (Postman collection ou Selenium pour UI).

- Revue de code obligatoire (PR avec au moins 1 approbation).

10. Risques & mitigations

- Pas de GPU dispo → simuler entraînement ou utiliser petites datasets / cloud trial.

- Complexité orchestration → prioriser features essentielles, livrer pipeline non-asynchrone d’abord.

- Dépendances multiples → pins de versions, Docker pour isolement.

- Temps limité → MVP minimal : DataPreparer + ModelSelector + Trainer simple + Dashboard basique.

11. Checklist Trello (cartes à créer immédiatement)

- Initialiser repo principal + services.

- Config Docker & docker-compose.

- DataPreparer : endpoint upload + pipeline YAML.

- ModelSelector : endpoint /select.

- Trainer : endpoint /train (local).

- Evaluator : endpoint /evaluate.

- HyperOpt : endpoint /optimize.

- Deployer : endpoint /deploy.

- Orchestrator : /pipeline/execute, /status/:id.

- Dashboard : login, vue runs, comparateur.

- CI GitHub Actions : tests + lint.

- Documentation + README + diagrammes.

- Préparer démo + slides + rapport.

12. Contacts professeurs (à ajouter au Trello)

- O. Ouedrhiri — O.ouedrhiri@emsi.ma

- H. Tabbaa — H.Tabbaa@emsi.ma

- M. Lachgar — lachgar.m@gmail.com